Приложение № 2 к постановлению

Администрации Каракульского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

от 19.10.2015 № 38

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАРАКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Каракульского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | Vэтап |
|  | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, юридическим лицам и гражданам | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков находящихся в собственности муниципального образования для индивидуального жилищного строительства | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со строительством | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Проведение приватизации земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в муниципальной собственности, а также земельных участков, предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки | Администрация Каракульского  сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Автотранспорт и дороги.** | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Создание условий  для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Культура** | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Поддержка традиционного художественного творчества | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Социальное обслуживание** | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении   и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов; выдача справок о составе семьи, с места жительства; выдача справок юридическим и физическим лицам в том числе( об отсутствии задолженности по арендной плате за земельные участки) | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Физкультура и спорт** | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения; популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения сельского поселения | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |
|  | Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов уже существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов; признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным ( непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Молодежная политика** |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление помощи подросткам и молодежи в трудной жизненной ситуации, в том числе предоставление юридической консультации | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Содействие занятости молодежи | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Обеспечение жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация благоустройства, содержание и озеленение территории поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | **Имущественные и земельные отношения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление в собственность физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и участков, государственная собственность на которые не разграничена:  1. предоставление в собственность за плату (или бесплатно) земельных участков собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных земельных участках;  2. предоставление в собственность бесплатно земельных участков религиозным организациям, общероссийским общественным организациям инвалидов и организациям, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов - собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на указанных земельных участках;  3. объединению граждан для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;  4. предоставление в собственность за плату, земельных участков сельскохозяйственного назначения, по истечении трех лет с момента заключения договора аренды;  5. предоставление в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и белее детей (для жилищного строительства и/или ведения личного подсобного хозяйства)  6. предоставление земельных участков в собственность за плату посредствам аукциона | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков в аренду юридическим и физическим лицам:  1. предоставление земельного участка в аренду собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанном земельном участке;  2. заключение договора аренды земельного участка на новый срок;  3. предоставление земельного участка в аренду пользователю недр;  4. предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (для целей не связанных со строительством)  5. продажа права на заключение договора аренды земельного участка посредством аукциона | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков на праве безвозмездного пользования или постоянного (бессрочного) пользования:  1. подготовка и принятие нормативного правового акта «О предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование и/или постоянное бессрочное пользование»;  2. заключение договора безвозмездного пользования земельным участком;  3. заключение дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования земельным участком;  4. оформление расторжения договора безвозмездного пользования земельным участком  5. прекращение права постоянного (бессрочного) пользования | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Формирование земельных участков при разделе (объединении):  1. подготовка правоустанавливающего акта «О разделе (объединении) земельных участков»;  2. заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования при разделе, объединении, перераспределении земельных участков | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация оформления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области прав на земельные участки, ограничений этих прав, их возникновения, изменения и прекращения по заявлению стороны по договору аренды земельного участка или договору безвозмездного пользования земельным участком | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Организация проведения оценки рыночной стоимости права пользования земельными участками на условиях аренды и рыночной стоимости земельных участков | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление заверенных копий документов: распоряжений, договоров аренды, соглашений и других документов | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |
|  | Предоставление земельного участка за счет граничащих территорий для целей не связанных со строительством:  1. подготовка заключения «О предоставлении земельного участка за счет граничащих территорий для целей, не связанных со строительством»;  2. подготовка постановления Администрации Каракульского сельского поселения  «О предоставлении земельных участков за счет граничащих территорий, для целей не связанных со строительством» | Администрация Каракульского сельского поселения | До 01.01.2016 г | До 01.03.2016 г. | До 01.06.2016 г. | До 01.09.2016 г. |  |